**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BYTOWIE**

**W 2016 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Zakres wykonanych robót | Okres realizacji | Wartość |
| **INWESTYCJE** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1779G DK nr 20 – Udorpie – etap I** | Zakres prac obejmuję przebudowę drogi powiatowej na długości 1,05km w miejscowości Udorpie, przebudowę skrzyżowań z drogą gminną, budowę zatoki autobusowej i przebudowę istniejących chodników i zjazdów oraz budowę kanalizacji deszczowej |  15.06.2016 – 31.08.2016 r. | Wartość robót: **1.429.445,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Bytów:**714.722,50 zł.** |
| **Przebudowa dróg powiatowych nr 1708G I 1709G na odcinku Bobięcino – Kamnica – Wołcza Wielka** | Zakres prac obejmował wykonanie lokalnego poszerzenia drogi powiatowej. wyrównanie masą asfaltową gr 5 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy typu BBTM gr 1,5 cm na długości 7,90 km i szerokości 4,20 mb, oczyszczenie i renowację przydrożnych rowów o łącznej długości 7,50 km, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym, ustawienie barier sprężystych | 05.05.2016 – 22.07.2016  | Wartość robót: **1.108.490,78 zł.**W tym udział finansowy Gminy Miastko:**550.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1714G I 1717G w miejscowści Trzcinno – etap IV** | Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej typu polbruk na długości 260,0 mb o szerokości 1,20 – 1,60 mb, oraz przebudowę istniejących zjazdów i zatoki autobusowej | 30.06.2016 – 08.08.2016  | Wartość robót: **128.001,25zł.**W tym udział finansowy Gminy Miastko:**64.000,62 zł.** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1792G – ulica Mierosławskiego w Bytowie – etap I** | Zakres prac obejmuję przebudowę drogi powiatowej na długości 150,0 mb w miejscowości Bytów, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, budowę parkingu i przebudowę istniejących chodników i zjazdów. W zakres prac wchodzi też wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci enegetycznej | 28.04.2016 – 14.10.2016 r.  | Wartość robót:**566.644,22 zł.**W tym udział finansowy Gminy Bytów: **283.322,11 zł.** |
| **Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1167G Trzebielino – Bąkowo - Dolno** | Zakres prac obejmował wykonanie lokalnego poszerzenia drogi powiatowej. wyrównanie masą asfaltową gr 5 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy typu BBTM gr 1,5 cm na długości 5,0 km i szerokości 3,50 – 5,0 mb, oczyszczenie i renowację przydrożnych rowów o łącznej długości 4,80 km, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym,  | 04.05.2016 – 16.09.2016  | Wartość robót:**732.125,30 zł.**W tym udział finansowy Gminy Trzebielino:**266.062,50 zł.**W tym udział finansowy Nadleśnictwa Trzebielino:**200.000,00 zł.** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Radusz** | Zakres prac obejmuję wykonanie poszerzenia jezdni, ustawienie krawężników i budowę chodników oraz zjazdów z kostki betonowej oraz budowę kanalizacji deszczowej na długości 0,96 km | 24.06.2016 – 14.10.2016  | Wartość robót: **600.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Kołczygłowy:**300.000,00 zł.** |
| **Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1767G na rzece Kamienica w miejscowości Tuchomie** | Zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy mostu, budowę kładki dla pieszych, przebudowę jezdni na długości ok., 1,0 km, przebudowę chodników i zjazdów oraz skrzyżowań z drogami gminnymi.  | 30.05.2016 – 15.10.2016 r.  | Wartość robót:**1.500.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Tuchomie:**350.000,00 zł.**W tym udział finansowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa:**732.439,00 zł.** |
| **Przebudowa drogi powiatowej nr 1169G na odcinku Broczyna - Bożanka** | Zakres prac obejmował wykonanie lokalnych poszerzeń na łukach drogi powiatowej. wyrównanie masą asfaltową gr 4 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy typu BBTM gr 1,5 cm na długości 4,9 km i szerokości 3,50 mb, oczyszczenie i renowację przydrożnych rowów o łącznej długości 5,5 km, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym  | 08.06.2016 – 12.08.2016  | Wartość robót: **919.961,49 zł.**W tym udział finansowy Gminy Trzebielino: **459.980,74 zł.** |
| **Remont drogi powiatowej nr 1743G na odcinku granica powiatu bytowskiego – DK nr 20** | Zakres prac obejmował wykonanie lokalnych poszerzeń na łukach drogi powiatowej. wyrównanie masą asfaltową gr 6 cm i ułożeniu warstwy ścieralnej z masy typu BBTM gr 1,5 cm na długości 1,3 km i szerokości 5,0 mb, oczyszczenie i renowację przydrożnych rowów o łącznej długości 1,90 km, utwardzenie poboczy kruszywem naturalnym | 23.06.2016 – 22.08.2016 r.  | Wartość robót:**247.880,07 zł.**W tym udział finansowy Gminy Miastko:**123.940,03 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie** | Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika i ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej typu polbruk na długości 430,0 mb o szerokości 1,50 mb, oraz przebudowę istniejących zjazdów. Zakres obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej |  30.11.2016 r.  | Wartość robót:**130.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica:**65.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1732G w miejscowości Lipnica i 1777G w miejscowości Studzienice** | Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika i ułożenie nowego chodników z kostki betonowej typu polbruk na długości 70,0 mb o szerokości 1,50 mb, oraz przebudowę istniejących zjazdów w miejscowości Lipnica i na długości 140,0 mb o szerokości 1,50 mb, oraz przebudowę istniejących zjazdów w miejscowości Studzienice. Zakres obejmuje również wykonanie dokumentacji projektowej | 30.11.2016 r. | Wartość robót:**120.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica:**30.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Studzienice:**30.000,00 zł.** |
| **REMONTY CHODNIKÓW** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1730G w miejscowości Trzebiatkowa** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na długości 260,0 mb i szerokości 1,5 mb | 25.05.2016 – 31.10.2016 r.  | Wartość robót**50.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **25.000,00 zł**Gmina Tuchomie pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **25.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1764G w miejscowości Sylczno.** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na długości 200,0 mb i szerokości 1,5 mb | 12.07.2016 – 30.10.2016 r.  | Wartość robót**30.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **15.000,00 zł**Gmina Parchowo pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **15.000,00 zł.** |
| **Modernizacja chodnika przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w miejscowości Mydlita** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na długości 100,0 mb i szerokości 1,5 mb | 30.06.2016 - 30.10.2016  | Wartość robót**30.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **15.000,00 zł**Gmina Czarna Dąbrówka pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **15.000,00 zł.** |
| **Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755G w miejscowości Jerzkowice**  | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na długości 100,0 mb i szerokości 1,2 mb | 30.06.2016 - 30.10.2016 r.  | Wartość robót**30.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **15.000,00 zł**Gmina Czarna Dąbrówka pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **15.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1201G w miejscowości Grzmiąca** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika ułożeniu nowego z kostki polbruk, nowych obrzeży chodnikowych na długości 30,0 mb i szerokości 1,5 mb | 19.08.2016 – 20.08.2016 r.  | Wartość robót**2.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **1.000,00 zł**Gmina Bytów pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **1.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1767G w miejscowości Chotkowo** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na łącznej długości 150,0 mb i szerokości 1,20 – 3,80 mb.  | 13.04.2016 – 30.09.2016 r.  | Wartość robót**30.000,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **15.000,00 zł**Gmina Borzytuchom pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **15.000,00 zł.** |
| **Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1709G w miejscowości Kamnica,** | Remont polegał na rozebraniu istniejącego chodnika, zjazdów i ułożeniu nowych z kostki polbruk, nowych krawężników i obrzeży chodnikowych na łącznej długości 120,0 mb i szerokości 1,50 mb. | 21.06.2016 - 30.09.2016 r. | Wartość robót**20.300,00 zł** ZDP pokrył koszt zakupu prefabrykatów betonowych w kwocie **8.300,00 zł**Gmina Miastko pokryła koszt zakupu pozostałych materiałów i robocizny w kwocie **12.000,00 zł.** |
| **ŚCINKI I UZUPEŁNIENIA POBOCZY, FREZOWANIE PNI** |
|  **Naprawy poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń - Łubno** | Naprawa uszkodzonych poboczy polegała na wykonaniu korytowania, wykonaniu podbudowy z kruszbetu grubości 15 cm i uzupełnieniu destruktem grubości 10 cm na długości 0,750 km o średniej szerokości 1,0 mb | 29.03.2016 – 15.04.2016  | Wartość robót: **39.483,00 zł.** |
| **Naprawa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1334G Oskowo – Pomysk Wielki** | Naprawa uszkodzonych poboczy polegała na wykonaniu korytowania, wykonaniu podbudowy z kruszbetu grubości 15 cm i uzupełnieniu destruktem grubości 10 cm na długości 2,915 km o średniej szerokości 1,2 mb | 05.05.2016 – 24.06.2016  | Wartość robót: **112.963,20 zł.** |
| **Naprawa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń - Łubno** | Naprawa uszkodzonych poboczy polegała na wykonaniu korytowania, uzupełnieniu kruszbetem gr. 15 cm i destruktem grubości 10 cm na długości 0,480 km i szerokości 1,0 mb  | 04.10.2016 – 14.10.2016  | Wartość robót: **25.387,20 zł.** |
| **Wykonanie frezowania pni drzew przy drogach powiatowych** | Prace polegają na wyfrezowaniu 208 pni po ściętych i uszkodzonych drzewach przy drogach powiatowych  | 18.01.2016 – 31.12.2016  | Wartość robót: **37.000,00 zł.** |
| **Remont drogi powiatowej nr 1334G Oskowo – Pomysk Wielki poprzez poszerzenie jezdni w km 12+273 – 13+673**  | Zakres prac obejmuję wykonanie poszerzenia jezdni poprzez ułożenie masy mineralno - bitumicznej na wcześniej wykonanym utwardzonym poboczu na długości 1,40 km i szerokości 1,0 mb | 03.08.2016 – 31.08.2016 r.  | Wartość robót: **53.098,64 zł.** |
| **Naprawa poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 1714G Dretyń - Łubno.** | Naprawa uszkodzonych poboczy polegała na wykonaniu korytowania, uzupełnieniu kruszbetem gr. 15 cm i destruktem grubości 10 cm na długości 0,865 km i szerokości 1,0 mb  | 18.07.2016 – 10.08.2016 r.  | Wartość robót: **45.217,87 zł.** |
| **MONTAŻ BARIER PREŻYSTYCH NA DROGACH** |
| **Montaż barier sprężystych w ciągu dróg powiatowych nr 1711G Sępólno Wielkie - Miastko, 1718G Kwisno - Przęsin i 1746G Osusznica - Lipczynek** | Naprawa polegała na wymianie wyeksploatowanych istniejących barier betonowych typu “zakopianka” na nowe bariery stalowe sprężyste po obu stronach drogi o łącznej długości 234,0 mb. | 31.03.2016 – 22.04.2016  | Wartość robót: **36.801,60 zł.**  |
| **Montaż barier sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 1746G Osusznica - Lipczynek** | Naprawa polegała na wymianie wyeksploatowanych istniejących barier betonowych typu “zakopianka” na nowe bariery stalowe sprężyste po obu stronach drogi o łącznej długości 204,0 mb. | 10.10.2016 – 21.10.2016  | Wartość robót: **32.117,76 zł.** |
| **Montaż barier sprężystych w ciągu drogi powiatowej nr 1169G Darnowo - Bożanka** | Naprawa polegała na wymianie wyeksploatowanych istniejących barier betonowych typu “zakopianka” na nowe bariery stalowe sprężyste po obu stronach drogi o łącznej długości 188,0 mb. | 30.08.2016 – 09.09.2016 | Wartość robót:**31.960,32 zł.**W tym udział finansowy Gminy Trzebielino:**15.980,16 zł.** |
| **DOKUMENTACJE PROJEKTOWE** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego odcinka ul. Prostej w Bytowie** | Dokumentacja projektowa zakłada budowę nowego odcinka drogi powiatowej łączącej ul. Prostą z ul. Drzymały (DW nr 209) w Bytowie, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, chodników i jezdni | 27.03.2015 – 31.08.2016  | Koszt wykonania dokumentacji: **180.810,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Bytów: **90.405,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1167G Bąkowo - Dolno** | Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę i modernizację drogi powiatowej na długości 5,80 km | 27.01.2016 – 30.04.2016 r.  | Koszt wykonania dokumentacji: **27.429,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej przebudowy drogi powiatowej nr 1193G Chlewnica – Mikorowo - Kozin** | Wykonanie aktualizacji projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1193G wykonanego w 2015 r. | 12.02.2016 – 30.03.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **17.835,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1731G w miejscowości Łąkie** | Projekt obejmuję przebudowę chodnika i istniejących zjazdów na długości 430,0 mb w miejscowości Łąkie | 29.03.2016 – 30.06.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **6.400,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica: **3.200,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1734G w miejscowości Upiłka** | Projekt obejmuję przebudowę zatoki autobusowej i chodnika w miejscowości Upiłka | 29.03.2016 – 30.06.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **3.500,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica: **1.750,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1732G w miejscowości Lipnica** | Projekt obejmuję przebudowę chodnika i istniejących zjazdów na długości 70,0 mb w miejscowości Lipnica | 29.03.2016 – 30.06.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **3.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica: **1.500,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1731G i 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie** | Projekt obejmuję przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1731G i 1744G w miejscowości Brzeźno Szlacheckie | 29.03.2016 – 30.06.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **6.500,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Lipnica: **3.250,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 1201G Budowo – Krosnowo - Bytów** | Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę drogi powiatowej na długości 13,20 km | 14.06.2016 – 15.12.2016 r.  | Koszt wykonania dokumentacji: **136.530,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1714G w miejscowości Dretyń** | Projekt obejmuję przebudowę chodnika i istniejących zjazdów na długości 730,0 mb w miejscowości Dretyń | 22.06.2016 – 15.09.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **15.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Miastko: **7.500,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1777G w miejscowości Studzienice** | Projekt obejmuję przebudowę chodnika i istniejących zjazdów na długości 450,0 mb w miejscowości Studzienice | 22.06.2016 – 15.09.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **11.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Studzienice: **5.500,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1740G Miastko - Lipczynek, i 1733G DK nr 20 - Świeszyno** | Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1740G na długości 7,50 km, i 1733G na długości 3,15 km | 22.06.2016 – 15.10.2016 r.  | Koszt wykonania dokumentacji: **93.480,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1766G Barnowo - Kramarzyny, 1714G Dretyń – Łubno i 1724G Łubno - Tuchomie** | Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 1766G na długości 15,0 km, 1714G na długości 3,10 km i 1724G na długości 4,50 km | 22.06.2016 – 15.10.2016 r.  | Koszt wykonania dokumentacji: **168.756,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1198G Motarzyno - Kołczygłowy** | Dokumentacja projektowa zakłada przebudowę i modernizację drogi powiatowej na długości 10,5 km | 22.06.2016 – 15.10.2016 r.  | Koszt wykonania dokumentacji: **94.956,00 zł.** |
| **Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1778G w miejscowości Borzytuchom** | Projekt obejmuję przebudowę chodnika i istniejących zjazdów na długości 250,0 mb w miejscowości Borzytuchom | 22.05.2016 – 15.08.2016 r. | Koszt wykonania dokumentacji: **4.000,00 zł.**W tym udział finansowy Gminy Borzytuchom: **2.000,00 zł.** |

Bytów, dnia 14.10.2016 r.